江苏食品药品职业技术学院

一食堂西侧电缆改造项目

竞争性谈判文件

发 布 日 期： 二0二0年四月

一、项目说明

1、本次项目工程量约：

1）240mm2电缆回抽、敷设220米

2)新建顶管mppΦ200一孔150米，顶管深度7米

3)新建V型电缆沟6米

4)人行道拆除、恢复32.8m2

5）余方弃置23.68m3，运距自行考虑

（具体以实际工程量为准）

2、本项目最高限价为人民币捌万贰仟元整

二、谈判内容及要求

1、质量标准：投标人应根据招标人谈判文件要求进行施工，质量必须满足国家标准

2、施工时间：2020年5月5日前施工完毕（甲方要求延期除外）

3、其他要求：项目经理须驻场工作，每天不得少于8小时，如擅离职守，罚款1500元/次

三、投标人应具备的条件

1、投标人资格：具有独立法人资格并取得安全生产许可证，企业近三年类似业绩≥1个

2、投标人资质：电力工程施工总承包三级及以上，以及电监会颁发的“承装（修、试）电力设施许可证五级及以上

3、拟派项目经理：机电工程专业二级注册建造师执业资格（同时具备安全生产考核B类证书），须提供劳动合同、社保及类似工程业绩

4、投标人三年内，在经营活动中没有重大违约、违法记录

四、投标文件要求

（一）投标文件应包括下列内容

1．应答函（见附件一）；

2．承诺书（见附件二）；

3．授权委托书（见附件三）、被委托人身份证复印件（原件带至现场备查）

4．报价书（见附件四）

5．营业执照、安全生产许可证、资质证书、对公账号复印件（原件带至现场备查）

6．拟派项目经理资质证书复印件（原件带至现场备查）

7. 拟派项目经理个人劳动合同复印件和近六个月社保缴纳证明（由社保局开具，加盖公司公章）

8. 拟派项目经理个人业绩

9. 主要管理人员、施工人员资质证书复印件

10. 企业业绩，并提供合同复印件或中标通知书；

（二）投标文件

1．投标文件须打印(A4)并装订，须由投标人法定代表人或其委托受托人签字并每页盖章

2．投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖单位法定代表人或代理人和投标人的印鉴

3．投标文件必须在封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章及法定代表人章(或授权代理委托人的签字)。并在封袋正面写明招标人名称、招标项目名称及投标人名称

（三）投标文件说明

1．投标人所作的承诺请仅局限于本项目承诺，不得作出超出本项目内容以外的承诺

五、投标报价

（一）报价

投标报价应为标的指定地点施工完毕并经验收合格后（包括标的物材料费、运杂费、施工费及检测费、管理费、利税等）的全部价格

（二）报价方式

1．本项目投标采用固定单价方式报价，报价须按照附件四报价单格式填写

2．投标人应充分考虑供货期间各类材料的市场风险，充分考虑各级政府关于人工、材料费用等方面的政策性调整因素，并分摊到单价中。一旦中标，投标人所投报的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动

3．投标人可以根据自身实力与项目实际情况，明确提出给予招标人的其他实质性优惠条件

六、投标费用

（一）报名费：人民币壹佰元整（￥100.00）不退还。

（二）投标保证金递交：投标人在递交投标文件的同时，需向招标人交纳投标保证金

投标保证金形式：现金

投标保证金金额：人民币肆仟元整（￥4000.00）

（三）未中标人的投标保证金，在开标结束后当场退还

（四）中标人的投标保证金，签订合同后转为履约保证金，竣工验收合格后转为质保金，质保期满无息退还。

（五）投标人出现下列情况，招标人有权没收其投标保证金：

1．被取消中标资格的投标人

2．中标后无正当理由拒绝签订合同

3．合同签订后未能全面履行合同

（六）投标人承担其编制投标文件与递交文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

七、投标时间、地点

（一）截止时间：

接收投标文件截止时间：2020年4月2日9：00；

（二）投标地点：江苏食品药品职业技术学院后勤处212室。

八、废标

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效标书处理，并不得参与评标：

1.投标文件未按规定标记、密封

2.投标文件未加盖投标人公章、法定代表人或其代理人的印鉴

3.授权委托书无投标人公章、法定代表人的印鉴

4.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊无法辨认

5.投标文件中的投标报价不明确或报价没有根据招标文件要求编制的

6.投标文件逾期送达

7.没有对招标文件全面响应并承诺的投标人

8.投标人的报价明显低于招标方调研的市场成本价格或高于最高限价

九、开标

（一）开标

1．时间：2020年4月28日9：00

2．投标地点：江苏食品药品职业技术学院后勤处212室

十、取消其中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格：

1. 投标人在投标过程中，对招标人评标组织成员施加影响的任何不良行为的

2. 中标人无任何理由拒绝签订合同的

十一、投标质疑

投标人对招标文件的条款如有任何质疑，需在2020年4月27日前书面提出，否则因此造成的一切后果由投标人承担，招标人视具体情况对招标文件疑点作出书面答复，所有问题的答复将提供给所有取得统一采购招标文件的竞标人

十二、合同签订

中标人在中标之日起10日内与江苏食品药品职业技术学院签订工程合同。

十三、付款方式

项目完成验收合格并经审计后付审定价的100%，缴纳的4000元履约金转为质量保证金，待一年后无质量问题一次付清。

江苏食品药品职业技术学院

2020年4月23日

江苏食品药品职业技术学院

电缆改造项目

竞争性谈判文件

发 布 日 期： 二0二0年四月

目录

一、应 答 函

二、承 诺 书

三、授 权 委 托 书

四、报价书

五、营业执照、安全生产许可证、资质证书、对公账号（复印件）；

六、拟派项目经理资质证书复印件

七、拟派项目经理个人劳动合同复印件和近六个月社保缴纳证明（由社保局开具，加盖公司公章）

八、拟派项目经理个人业绩

九、主要管理人员、施工人员资质证书复印件

十、企业业绩，并提供合同复印件或中标通知书

附件一：

应 答 函

招标人：__________________

根据已收到的的招标文件，我单位经研究上述工程招标文件的应答须知、标准合同、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，完全响应贵方要求，所作承诺如下：

- 我方愿以综合单价计算的综合总价         元人民币，大写：

价格承接本工程，按照设计图纸及工程量清单所列的所有施工内容，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的手续办理、工程施工、竣工和保修。

- 一旦我方成交，我方保证在______天（日历日）内竣工并移交整个工程。

- 如果我方成交，将派出_____________（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

- 我方完全同意和接受采购文件中的工程款支付条件。

- 我方同意所递交的应答文件在“应答须知”前附表规定的应答有效期内有效，在此期间内我方的应答有可能成交，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本应答文件将构成约束我们双方的合同。

- 我方金额为          元（人民币）的应答保证金与本应答书同时递交。

- 质量标准：                        。

- 安全文明施工标准：                              。

- 我方在此声明，所递交的应答文件及有关资料内容完整、真实和准确。

应答人：（盖章）

单位地址（必填）：

法定代表人或委托代理人：（盖章和签字）

邮政编码（必填）：                     电话：

传真：                                邮箱（必填）：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：      年      月      日

附件二：

承 诺 书

致：

我单位在                         采购中若有幸成交，在这项工程实施过程中，我们除响应采购文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务外并郑重承诺：

- 保证按贵司规定时间进场并开工；

- 配置强有力的项目管理班子，并保证项目经理在现场时间每周不少于六天；

- 保证在贵司规定的工期内完成工程；若在施工过程中不能满足贵司要求的工程进度，同意贵司对该区域工程量另行分包，或自动退场，造成一切违约责任由我方承担。

- 在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，配备足够的人员和设备，选用合格的材料，确保各项任务的完成；

- 服从贵单位的管理，随时接受贵司及其代表监督检查；

- 保证不发生违法违纪事件。

- 服从抢工安排，无条件接受与总包方及其它分包方交叉作业

- 随时准备接受贵司安排的应急任务且保证按要求完成。

承  诺  单  位：

法定代表人签字：

日        期：

附件三：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我__________________（姓名）系________________________________ (投标人名称)的法定代表人，现授权委托_______________________(单位名称)_______ _____  (姓名)为我的授权委托代理人，以我单位的名义参加江苏食品药品职业技术学院电缆改造项目的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

授权委托代理人__________性别：____身份证号码：______________

单位：(盖章)__________

投标人：(盖法人章)__________

日期：    年  月   日

附件四：

应 答 总 价

采   购   人：

工 程 名 称：

应答总价（小写）：

（大写）：

应   答   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：     年     月    日

表2-1  工程项目总价表

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

工程名称：                                    第    页共    页

表2-2  单项工程费汇总表

工程名称：                                   第    页共    页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

表2-3  单位工程费汇总表

工程名称：                                             第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 劳动保险及建筑行业劳保统筹费 安全生产监督费 （其他）.............. 税金 |  |
|  | 合计 |  |

表2-4  分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                   第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

表2-5  措施项目清单计价表

工程名称：                                第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |

五、营业执照、安全生产许可证、资质证书、对公账号（复印件）；

六、拟派项目经理资质证书复印件

七、拟派项目经理个人劳动合同复印件和近六个月社保缴纳证明（由社保局开具，加盖公司公章）

八、拟派项目经理个人业绩

九、主要管理人员、施工人员资质证书复印件

十、企业业绩，并提供合同复印件或中标通知书